**TRABAJO DE JUAN MANUEL NAVARRO CAMACHO**

PEDRO MARTINEZ.

**FASE 1** ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.

1 \* Tener el trabajo terminado para el 1 de junio.\*

2 Limitar los costos de todas las mejoras a 1,500 dólares.

3 Separar los muebles y todos los objetos de la casa para poder hacer los trabajos.

4 \*Coordinar las actividades, es decir por categorías, empezando por pisos, carpintería y pintura.\*

5 Establecer un horario para las actividades.

6 \* Cerrar la venta de la casa antes de que termine el año en curso.\*

**FASE 2** FORMULACION DE POLITICAS CON LAS QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS.

1 No rebasar el presupuesto de 1500 dólares.

2 Reparar únicamente Recamaras, cocina, sala y comedor.

3 conseguir 5 presupuestos para tener 5 opciones y elegir una solo.

4 Respetar el tiempo marcado.

5 una vez por semana como mínimo revisar los trabajos.

6 Llevar un control de las actividades.

**FASE 3** DESARROLLO DE PLANES A PLAZO INTERMEDIO Y A CORTO PLAZO PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS.

CORTO PLAZO.

Elegir el presupuesto.

Empezar a trabajar en cuanto antes.

PLAZO INTERMEDIO.

Comprar el material.

Terminar los pisos antes de marzo.

**FASE 4** SEÑALAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DETALLADOS PARA IMPLANTAR CADA PLAN.

Empezar a trabajar con los pisos tomando en cuenta el material que se tiene que comprar y trabajar de lunes a sábado.

Comprar todo el material necesario e ir llevando un control de diseño y decoración para que quede al gusto deseado y en tiempo y forma.